Информация

о распределении средств по проекту  «Новая школа» в Суксунском  муниципальном районе

N транша постановление правительства №305-п от 08.06.2010 г.

N заявки _____________

| Перечень объектов | Утверждено в бюджете в соответствии с заявкой на участие в проекте, тыс. руб. | Объем фактически выполненных работ (услуг) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | Объем оплаченных работ (услуг) (кассовые расходы) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе за счет: |  |  |  |
|  |  | бюджета Пермского края (субсидии) | Местного бюджета |  |  |  |
| 1.МОУ "Торговищенская нач. ош" | 430,00 | 322,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0 |
| 2.МОУ "Сызганская сош" | 3349,00 | 2511,75 | 837,25 | 837,25 | 837,50 | 0 |
| 3.МОУ "Суксунская сош № 1" | 1352,00 | 1014,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0 |
| 4.МОУ "Суксунская сош № 2 - Базовая школа" | 3011,20 | 2258,40 | 752,80 | 752,80 | 752,80 | 0 |
| 5.МОУ "Ключевская сош - Базовая школа" | 930,00 | 697,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 0 |
| 6.МОУ "Поедугинская оош" | 4190,00 | 3142,50 | 1047,50 | 1047,50 | 1047,50 | 0 |
| 7.МДОУ "Киселевский д\с "Теремок" | 220,00 | 165,00 | 55,00 | 55,00 | 55,0 | 0 |
| 8.МОУ "Агафонковская оош" | 366,40 | 274,80 | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 0 |
| Итого по объектам | 13 848,60 | 10386,45 | 3462,15 | 3462,15 | 3462,15 | 0 |
| Всего по Проекту | 13 848,60 | 10386,45 | 3462,15 | 3462,15 | 3462,15 | 0 |

На 08.09.10 г поступило 8 309 160 рублей - 80% от  краевой доли средств, после отчета о их использовании поступят остальные 20%